| 現 場 説 明 書 静岡県立こころの医療センター |  |
| --- | --- |
| 説明日時 説明会場 | 現場説明を希望するものに、平成27年５月７日（木）以降の病院が指定する日時及び場所で行う。 |
| 委託名 | 平成27年度静岡県立こころの医療センター 南１病棟４床室個室化工事設計業務委託 |
| 工事箇所 | 静岡市葵区与一 地内 |
| 委託概要等 | 別紙改修概要に記載 |
| 履行期限 | 平成27年8月31日（月）まで |
| 入札 | 入札書等を入札場所に提出することにより執行する。 |
| 契約 | 契約書の締結は落札決定日から７日以内とする。 契約に必要な書類 ・契約書２部（発注者、受注者） |
| 業務実施計画書等の提出 | 請負者は、契約締結後10日以内に次の書類を作成し監督員を通じ、それぞれ提出すること。 １ 業務実施計画書 （２部） ２ 協力事務所届 （２部） ３ 業務工程表 （２部） ４ 業務代理人等通知書（２部） |
| 作業の着手 | 契約締結後速やかに、業務実施計画書を監督員へ提出し、監督員の承諾を得たのち着手すること。 |
| 支払関係 | １ 前払金 支払わない。 ２ 支払いの時期 完成払 請求書受理後40日以内 |
| 変更契約 | １ 変更契約は、書面をもって協議して行う。 ２ 提出書類 ・履行期限延長願 ２部 受注者側に起因する場合は延長願を提出する。 ・変更契約書 ２部 ・変更業務工程表 ２部 |
| 完成時の 提出書類 | ・完成届（２部） |
| 引渡し時の 提出書類等 | 原則「改修設計業務委託特記仕様書３成果物」によるが、提出書類、部数等の詳細は監督員との協議による。 |
| かし担保 | 1年間とする。 |
| その他の事項 | １ 診療を継続しながらの工事施工となるため、施設管理者と協議を十分に行い、概略工事工程表を作成する。 ２ 関係者と十分協議を行う。 ３ 既設設備の事前調査を行う。 ４ 工法の採用にあたり、工事中の振動、騒音、粉塵、臭気の抑制に留意する。 ５ 各種法令を遵守する。 ６ 官公庁申請資料等については、適切に行う。 ７ 各種提出書類の様式については、契約約款に付属の様式があるものはその様式によること。 |