| 現 場 説 明 書 静岡県立総合病院 |  |
| --- | --- |
| 説明日時 説明会場 | 現場説明を希望するものに、平成27年4月13日（月）以降の病院が指定する日時及び場所で行う。 |
| 委託名 | 平成27年度静岡県立総合病院 土壌汚染状況調査業務委託 |
| 調査箇所 | 静岡市北安東地内 |
| 委託概要等 | 試験採取 土壌ガス ８箇所 表層土壌（５点混合） ６１箇所 分析 第１種特定有害物質（土壌ガス） ８検体 第２種特定有害物質（溶出量） ８検体 第２種特定有害物質（含有量） ８検体 第３種特定有害物質（溶出量） １４検体 |
| 履行期限 | 平成27年６月30日（火）まで |
| 入札 | 入札書等を入札場所に提出することにより執行する。 |
| 契約 | 契約書の締結は落札決定日から７日以内とする。 契約に必要な書類 ・契約書２部（発注者、受注者） |
| 業務実施計画書等の提出 | 受注者は、契約締結後10日以内に次の書類を作成し監督員を通じ、それぞれ提出すること。 １ 業務実施計画書 （２部） ２ 協力事務所届 （２部） ３ 業務工程表 （２部） ４ 業務代理人等通知書（２部） |
| 作業の着手 | 契約締結後速やかに、業務実施計画書を監督員へ提出し、監督員の承諾を得たのち着手すること。 |
| 支払関係 | １ 前払金 (1) 前払金は請求代金額の10分の３以内の額（万円未満切り捨て）とする。 (2) 前払金を受けようとするときは、履行期限を保障期限とした公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社（以下「保証会社」という。）の発行する保証証書を発注者に寄託すること。 ２ 完成払 (1) 完成払は、業務の成果物の引渡し完了後請求できるものとする。 ３ 支払の時期 (1) 前 払 金 請求書受理後14日以内 (2) 完 成 払 請求書受理後30日以内 |
| 変更契約 | １ 変更契約は、書面をもって協議して行う。 ２ 提出書類 ・履行期限延長願 ２部 受注者側に起因する場合は延長願を提出する。 ・変更契約書 ２部 ・変更業務工程表 ２部 |
| 完成時の 提出書類 | ・完成届（２部） |
| 引渡し時の 提出書類等 | 報告書及び関連資料 ４部 上記データを収めたCD-R １部 |
| その他の事項 | １ 病院が運営されている状況での調査となるため、施設管理者と協議を十分に行い、工程表を作成する。 ２ 事前調査を綿密に行ったのちに調査を行う。 ３ 工事中の振動及び騒音等の抑制に留意する。 ４ 各種法令を遵守する。 |